###### Vienošanās Nr.01-29/182

###### par grozījumiem 2018. gada 08. jūnija līgumā Nr.01-29/239

Rīgā									2019. gada 02. maijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003410729, turpmāk - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un

SIA “DUAL arhitekti”, reģistrācijas Nr. 40203021187, turpmāk - Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Čepigusa personā, kurš rīkojas uz notariāli apstiprinātas pilnvaras nr. 128  pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses,

- saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4K-ERAF) rezultātā 2018. gada 08. jūnijā noslēgto līgumu Nr. 01-29/239, turpmāk – Līgums,

- ievērojot Pušu 2019. gada 02. maijā parakstīto protokolu, kurā Izpildītājs informē Pasūtītāju par Līgumā noteikto darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas radušies darbu izpildes laikā un kavē darbu izpildi,

- Līguma 9.2.punktā noteikts, ka Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma 6.1. punktā minēto Pakalpojumu izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs savlaicīgi ir rakstiski paziņojis Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas kavē Pakalpojuma izpildi, un Pasūtītājs piekrīt termiņa pagarināšanai. Par izpildes termiņa pagarināšanu Līdzēji paraksta rakstisku vienošanos,

noslēdz šādu Vienošanos par līguma grozījumiem, turpmāk – Vienošanās:

- Puses vienojas izteikt Līguma 6.1.4.punktu šādā redakcijā:

“6.1.4.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izstrādātu un Būvvaldē akceptētu Būvprojektu ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. maijam (ieskaitot).”

- Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā esošajā redakcijā.

- Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 lapaspuses, 2 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Reģ. Nr. 40003410729 | Piegādātājs: SIA “DUAL arhitekti” Reģ. Nr. 40203021187 |
| --- | --- |
| _____________________ Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode _________________________ Valdes locekle Inese Rantiņa _________________________ Valdes loceklis Modris Ciems | ______________________ Valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čepiguss |